CONSEJERIA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE

Servicio de Medio Ambiente

07.0.1.

Nº Libro Decretos:

DECRETO

Nº Decreto: 052/2019

Nº Expediente:

Fecha: (Indicada en la firma electrónica)

Sig: MIJM/ASS/tsh

Asunto: Formalización Adjudicación Encargo

En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás disposiciones complementarias; visto el Decreto nº 42 de 24 de julio de 2019, de delegación de competencias del Sr. Presidente de la Corporación en los Consejeros/as titulares de las Consejerías de la Corporación.

1. Antecedentes:

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

- Primero.- En enero de 2019, el Ingeniero Técnico Forestal Colegiado, Rafael Pardo Fincias, ha redactado para el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, el Proyecto Técnico denominado: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA*, que cuenta con un presupuesto total de ejecución por contrata de 197.154,39 euros.

El objeto concreto de este proyecto es la ejecución de tratamientos selvícolas preventivos en la Infraestructuras de Uso Público del Cabildo de Gran Canaria, localizadas en el medio natural de la isla. Concretamente, se pretende acometer la ejecución de los trabajos de mejora de tratamientos selvícolas para reducir los incendios forestales, evitar la caída de material vegetal sobre los usuarios en las zonas de transito autorizado, al mismo tiempo, que se mejora la masa forestal, manteniéndolas en buen estado. Así podrán realizar su función de contribuir a la conservación de las masas boscosas de la isla de Gran Canaria, su aumento y realizar las tareas de mantenimiento y lucha contra incendios u otras emergencias, así como cualquier gestión integral con nuestros Montes. Una buena planificación en la inversión para el mantenimiento de la infraestructura permitirá centrar los esfuerzos en aquellas infraestructuras prioritarias y ejecutar mantenimiento preventivo que eviten sobrecostes por incidencias no previstas.

* Segundo.- Con fecha de 14 de febrero de 2019, *TRAGSA* ha remitido a este Servicio la Propuesta de *Retarifado* del Presupuesto de las obras del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN*

*CANARIA*, que determina un coste total de ejecución por administración de 192.028,68 euros.

Analizada la Propuesta recibida por el Servicio Técnico de Medio Ambiente, la misma se considera adecuada tanto técnica como económicamente, por lo que se ha dado su conformidad a la misma.

* Tercero.- Con fecha 8 de marzo de 2019, el Servicio Técnico de Medio Ambiente emite Informe de necesidad de encargo a la empresa pública: «*Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.*» (*TRAGSA*), con CIF: A28476208, (en adelante, *TRAGSA*), en su condición de Medio Propio Personificado del Cabildo de Gran Canaria, para la ejecución de las obras del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA*.

Edificio Insular I

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 14 – 1º CP: 35003 - Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 928 219494/70, Fax: 928 219468

[www.grancanaria.com](http://www.grancanaria.com/)

Para la ejecución de las obras del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA*, se ha solicitado

Propuesta de *Retarifado* del Presupuesto del citado Proyecto a la empresa pública *TRAGSA*, conforme a las directrices y condicionantes técnicos que se recogen en el referido Proyecto técnico de ejecución de obras.

* Cuarto.- Vista la Resolución nº 403, de fecha 14 de marzo de 2019, del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Emergencias, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

231.1 de la LCSP, se acordó Aprobar técnicamente el Proyecto: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA*, redactado en enero 2019 por el Ingeniero Técnico Forestal Colegiado, Rafael Pardo Fincias, por encargo del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, cuyo presupuesto total de ejecución por contrata asciende a 197.154,39 euros.

- Quinto.- Visto el Acta de Replanteo del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN*

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

*CANARIA*, suscrita con fecha 18 de marzo de 2019, de conformidad con lo indicado en el artículo 236 de la LCSP.

* Sexto.- Visto finalmente, el Decreto nº 12, de fecha 19 de marzo de 2019, del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Emergencias, por el que se acuerda Iniciar Expediente de encargo a la empresa pública: *«Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA)*, con CIF: A28476208, para la ejecución de las obras del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN*

*CANARIA*, cuyo presupuesto total de ejecución por administración asciende a 192.028,68 euros exento de IGIC.

* Séptimo.- En sesión del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 15 de abril de 2019, se acuerda la “Autorización del gasto plurianual derivado del Encargo para la ejecución de las obras del Proyecto Técnico “Selvicultura preventiva en infraestructuras de uso público del Cabildo de Gran Canaria”, con número de expediente CG.19.330.05 y periodo 2019-2020, de la Consejería de Gobierno de Medio Ambiente y Emergencias (Servicio de Medio Ambiente).”
* Octavo.- Con fecha 22 de julio de 2019, se recibe Informe Favorable del Servicio de Intervención, relativo al Encargo a la empresa pública TRAGSA, para la ejecución del Proyecto Técnico denominado *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.*

Asimismo, en el apartado de “Observaciones” del mismo se hace constar que “La resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios, establece en el punto octavo, apartado 2, referido a los encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, lera c, que debe existir un informe del Servicio Jurídico.

Esta fiscalización favorable queda condicionada a la incorporación del citado informe.”

2 de 8

* Noveno.- Visto el escrito del Servicio de Asesoría Jurídica de fecha 25 de septiembre de 2019, con Registro de Entrada en el Servicio de Medio Ambiente nº 3130, de fecha 1 de octubre del corriente, dando el Visto Bueno al Informe Propuesta Jurídico-Administrativo emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 6 de agosto de 2019, relativo a la Propuesta de Encargo a la empresa pública *TRAGSA* para la ejecución del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL CABILDO DE GRAN*

*CANARIA,* dada su conformidad a Derecho.

1. Ejecución del encargo:

* Primero.- El plazo de ejecución del Proyecto: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO CABILDO DE GRAN CANARIA*, se estima en un

máximo de 21 meses, a contar a partir de la fecha de notificación del Decreto de encargo, con el siguiente desglose por anualidades:

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

|  |  |
| --- | --- |
| ANUALIDADES DE EJECUCIÓN | IMPORTES |
| 2019 (desde la notificación del Decreto) | 141.088,39 |
| 2020 (del 1 de enero al 31 de diciembre) | 50.940,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 192.028,68 euros |

La fecha de inicio de la prestación se ajustará según la fecha de formalización del correspondiente encargo.

El plazo de ejecución de las correspondientes obras sólo podrá ampliarse por acuerdo expreso del Órgano de Contratación y previa justificación de las causas dilatorias.

En el caso de que se produzcan retrasos en la tramitación administrativa del encargo, el acortamiento de plazos no supondrá variación presupuestaria alguna, puesto que el acortamiento de dichos plazos llevaría aparejada un mayor número de personal contratado por parte de la empresa encargada, para cumplir los objetivos.

* Segundo.- Dado el carácter plurianual del gasto derivado del presente encargo, se requiriere pues, la autorización preceptiva previa del correspondiente Gasto Plurianual, que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión de 15 de abril de 2019 con número de expediente CG.19.330.05 y periodo 2019-2020 de la Consejería de Medio Ambiente (Servicio de Medio Ambiente).
* Tercero.- Durante la ejecución del encargo podrán introducirse modificaciones en su objeto o en las condiciones de ejecución del mismo, aplicando el sistema establecido por la LCSP para las modificaciones de los contratos administrativos de obras, en los supuestos de aumento o reducción de mediciones de las unidades de ejecución contempladas en la Propuesta, y en los casos en que proceda la inclusión de nuevas unidades de ejecución.

3 de 8

* Cuarto.- La dirección y supervisión de los trabajos encargados corresponderá al Técnico del Servicio de Medio Ambiente que a tal efecto se designe como Responsable de la Dirección Técnica de las obras, al que corresponderá supervisar la ejecución de los trabajos y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el Órgano encomendante le atribuya. El pago de las obras se realizará con carácter mensual, dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha de aprobación de las certificaciones de obras realizadas por el titular de la Dirección Facultativa, comprensivas de las obras realizadas en cada periodo, debiéndose a tal fin aportar por la empresa *TRAGSA*, la factura junto a la certificación de obras, debiendo contar dichos documentos con el Vº Bº del Técnico Responsable de la Dirección

Técnica de las obras designado por el Servicio de Medio Ambiente.

Asimismo, la empresa adjudicataria del encargo será responsable, en caso de subcontratación, de que las personas físicas o jurídicas con las que haya subcontratado parte del objeto del encargo, se encuentran igualmente al corriente de sus deudas con la Seguridad Social, anexando el correspondiente certificado que así lo acredite.

Igualmente, la empresa adjudicataria del encargo autoriza que la Corporación Insular pueda consultar la situación, a una fecha determinada, de los trabajadores de la empresa encargada o subcontratada, en su caso.

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

* Quinto.- Además de las que se recogen expresamente en el Decreto de encargo, en el Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO*

*CABILDO DE GRAN CANARIA*, y en la Propuesta de *Retarifado* del Presupuesto del citado Proyecto, presentada por la empresa pública *TRAGSA* con fecha 14 de febrero de 2019, a petición del Servicio de Medio Ambiente, contando dicha Propuesta con la conformidad del Servicio Técnico de Medio Ambiente, y en las instrucciones que el Servicio Técnico de Medio Ambiente disponga, se establecen las siguientes Condiciones para la ejecución de los trabajos:

1. Las actuaciones objeto de encargo las podrá realizar *TRAGSA* directamente con sus propios medios materiales y humanos o mediante contratación con terceros. El importe de las prestaciones parciales que el medio propio puede contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo.

Los contratos que deba celebrar la empresa pública para la realización de las prestaciones objeto del presente encargo, quedarán sometidos a la LCSP, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, quedando sometidos en todo caso, al Título I del Libro Tercero de la LCSP.

1. La empresa pública deberá cumplir toda la normativa que resulte de aplicación en función de la naturaleza de los trabajos a ejecutar, así como la normativa sobre contratación del Sector Público que le sea aplicable; sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respetándose así mismo, las instrucciones y especificaciones técnicas aprobadas por el Cabildo de Gran Canaria para la prevención de riesgos laborales que sean de aplicación.
2. El tipo de vínculo que relacione a *TRAGSA* con el personal de que disponga para la ejecución de los trabajos derivados del presente encargo, será decidido libremente por la misma. En cualquier caso, *TRAGSA* tendrá a todos los efectos, la condición de empresario respecto del personal a su cargo, ejerciendo respecto de éste los poderes de dirección, control y disciplinario, y quedando obligada a cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. En ningún caso, el presente encargo, implicará la existencia de nexo jurídico alguno entre el mencionado personal

4 de 8

al servicio de *TRAGSA* y el Cabildo de Gran Canaria, por lo que no se producirá al finalizar la vigencia de la misma una subrogación empresarial del Cabildo de Gran Canaria, en los términos previstos en el artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y legislación complementaria.

1. Salvo disposición expresa en contrario por parte del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, la empresa pública deberá gestionar completamente el encargo en todos sus aspectos y con los criterios que estime oportunos, dentro de las directrices generales marcadas por el Servicio de Medio Ambiente, y con los medios propios o cedidos por esta Administración.

La empresa pública será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del encargo.

La documentación y trabajos técnicos que el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria pueda entregar a la empresa pública para la ejecución del encargo, serán utilizados únicamente para el desarrollo de los trabajos incluidos en el mismo, quedando expresamente prohibida su difusión o utilización para otros fines sin la expresa autorización del Servicio de Medio Ambiente.

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

1. En el caso de que se produzca la contratación de medios personales para la ejecución de los trabajos encargados, deberán cumplirse especialmente las siguientes condiciones:

* En cualquier caso, la empresa pública tendrá a todos los efectos la condición de empresario respecto del personal a su cargo, ejerciendo respecto de éste los poderes de: Dirección, control y disciplinario, quedando obligada a cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo y de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
* No existirá dependencia jerárquica entre el personal de la empresa pública adjudicataria del encargo y el Cabildo de Gran Canaria, ya que el primero no puede recibir órdenes directamente de este último. Las órdenes deben comunicarse al Coordinador del encargo o persona de la empresa adjudicataria del encargo que se designe, que será quien a su vez transmita dichas órdenes al personal adscrito al encargo.
* En ningún momento podrá confundirse el personal del Cabildo Gran Canaria y el de la empresa pública adjudicataria del encargo, por lo que no es posible que uno sustituya al otro.
* La empresa pública deberá contar con la estructura organizativa y con los medios propios o cedidos necesarios para ejecutar las prestaciones objeto de encargo, y por tal motivo, no se pondrá a disposición del personal de dicha empresa ninguno de los siguientes medios: Dirección postal en las dependencias del Cabildo; cuenta de usuario o creo electrónico bajo el dominio de la Corporación Insular; teléfono; curso incluidos en el Plan de Formación ni ayudas para participar en actividades formativas; medios materiales tales como mesas, equipos informáticos, vehículos, maquinaria, herramientas (salvo casos excepcionales justificados por las especiales características de la maquinaria o las herramientas); un espacio propio en alguno de los centros de trabajo del Cabildo de Gran Canaria, etc.
* El Cabildo Gran Canaria no indicará a la empresa pública quienes son las personas a contratar para el desarrollo del encargo, sino que será esta última la que seleccione al personal que adscribirá a la ejecución de las prestaciones, conforme a la normativa aplicable.

1. En relación con el responsable de la ejecución del encargo designado por la empresa adjudicataria del encargo: La empresa pública deberá designar un Coordinador técnico o responsable de la ejecución del encargo, integrado en su propia plantilla, con el fin de informar, a petición del Servicio de Medio Ambiente, acerca del desarrollo de los trabajos en cualquier

5 de 8

momento, de recibir las instrucciones oportunas por parte del Servicio de Medio Ambiente, o de resolver las dudas o problemas que puedan plantearse a lo largo de la ejecución de los trabajos.

1. En relación con las obligaciones de la empresa adjudicataria del encargo:

* Corresponde exclusivamente al *Medio Propio Personificado* la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad encomendante del cumplimiento de aquellos requisitos.
* La empresa adjudicataria del encargo asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución de los trabajos, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
* La empresa adjudicataria del encargo velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución de los trabajos encargados desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada como objeto de encargo.

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

* En el caso de que la empresa adjudicataria del encargo incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el Cabildo de Gran Canaria resulte sancionado o condenado, la empresa adjudicataria del encargo deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones legales oportunas.

1. DISPONGO:

* Primero.- *Aprobar* el Expediente de encargo a la *«Empresa de Transformación Agraria, S. A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA)*, con CIF: A28476208, para la ejecución de las obras del Proyecto Técnico: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO DEL*

*CABILDO DE GRAN CANARIA*, cuyo presupuesto total de ejecución por administración asciende a CIENTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (192.028,68 €), exento de IGIC.

* Segundo.- *Autorizar* y *Disponer* a favor de la *«Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA)*, con CIF: A28476208, el gasto correspondiente al encargo para la ejecución de las obras del Proyecto: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO CABILDO DE GRAN CANARIA*, cuyo presupuesto total de ejecución por administración asciende a CIENTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (192.028,68 €) exento de IGIC, en virtud de la modificación operada en el artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de

29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, con el siguiente desglose de gastos por anualidades:

6 de 8

|  |  |
| --- | --- |
| ANUALIDADES DE EJECUCIÓN | IMPORTES |
| 2019 (desde la notificación del Decreto) | 141.088,39 |
| 2020 (del 1 de enero al 31 de diciembre) | 50.940,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 192.028,68 euros |

Dicho presupuesto figura adaptado a las Tarifas oficiales, actualmente vigentes, del *Grupo TRAGSA*, aprobadas por la Administración del Estado, según Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de las Tarifas de *TRAGSA*, por el que se actualizan los precios simples de las Tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos y por el que se adapta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

- Tercero.- El Decreto de encargo constituye el documento de formalización del mismo y se comunicará formalmente por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria a *TRAGSA*, adjuntándosele el Proyecto Técnico que sirve de base al encargo y los Informes que motivan el mismo.

La comunicación efectuada por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria a *TRAGSA*, encargando la ejecución de las obras del Proyecto: *SELVICULTURA PREVENTIVA EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO CABILDO DE GRAN CANARIA*, supondrá la orden

para iniciar el encargo.

La empresa pública *TRAGSA*, una vez recibida la comunicación del encargo, deberá acreditar mediante escrito remitido al Servicio Administrativo de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, la aceptación del encargo.

Asimismo, el Decreto de encargo deberá ser objeto de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

- Cuarto.- La imputación presupuestaria del gasto, en lo que a la anualidad 2019 se refiere, se realizará con cargo a la Aplicación Presupuestaria: *13330/1722/619000019 – OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO*

*GENERAL,* del Presupuesto de General del Cabildo de Gran Canaria de 2019 (Consejería de Medio Ambiente y Emergencias).

Dado por la Sra. Consejera de Medio Ambiente, en la Casa-Palacio, en la fecha indicada en la firma electrónica, de todo lo cual como Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y en ejecución de lo previsto en la Disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, doy fe.

El Presidente,

P.D. La Consejera de Medio Ambiente,

(Decreto nº 42, de 24/07/2019)

*(fecha y firma electrónica)*

María Inés Jiménez Martín

Revisado y Conforme

La Jefa del Servicio Administrativo Angelina Suárez Suárez

El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular,

P.D. El Técnico de Administración General,

(Decreto nº 44, de 26/07/2019) *(fecha y firma electrónica)* Iván González Henríquez